WBS对接方案沟通 会议纪要

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2023年5月18日 14:00 – 16:00 | | |
| 会议地点 | 腾讯会议 | | |
| 参会人员 |  | | |
| 会议纪要人 | 吴炯明 | 纪要审核人 |  |

会议纪要

一、主要行动计划

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行动任务描述 | 责任部门 | 责任人 | 预计完成时间 |
| 1 | **确认**FSSC,Concur和CRM系统需要的改动 |  | 吴镇宇  许志强 | 2023年5月 |
| 2 | **MPM二期PRD的编写，及进度计划** |  | 吴炯明 | 2023年6月 |
| 3 |  |  |  |  |

二、会议决策与内容

1. 确定了MPM与SAP主数据的对接方案，MPM系统在项目立项成功之后，传递【项目编码】、【描述】，【项目类型】三个字段信息给SAP。
2. MPM，SAP和各财务系（FSSC,Concur,CRM）的对接方案为：MPM传递内部订单数据给SAP，FSSC，Concur和CRM从SAP获取MPM的内部订单数据, FSSC，Concur和CRM再把申请单和报销单数据回传推送到MPM。
3. 初步确认了回传的申请单和报销单数据字段，具体字段内容，各系统涉及的工作量待进一步沟通。

# ———————— END —————————