## Slide 1
TCL实业核算与报告项目
变动销售费用-推广费
解决方案
2023-3

## Slide 2: 业务单据关联解决方案
1
方案概述
现状VS价值
建议方案
问题总结
3
实施计划
方案实施计划
系统切换方案
目录
2
近期方案详解
近期方案说明
  方案详解
SAP ERP改造需求
  配置清单
  开发清单
外围系统改造需求

## Slide 3: 推广费 –短期核算方案：全球市场中心统管的推广费，按项目核算
方案包17
推广费
CBG
BU
OBG
NABG
核算科目：维持现状
核算维度：
OBG计提、兑付时按项目维度核算；
其他产业目前暂无按项目维度核算、分析的诉求，核算层面保持现状，后续纳入MPM统管后，即可按照项目进行管理、核算、分析计提、兑付：核算维度颗粒度一致
预算控制：维持现状
核算科目：维持现状
核算维度：增加“项目”维度，一次核算到项目、产品（品类，特别地，OBG到XCPS等）、渠道、区域（视管理需求）
计提、兑付：核算维度颗粒度一致
预算控制：维持现状
现状
业务建议方案
全球市场中心统管
非全球市场中心统管
由全球市场中心统管的推广费：
在MPM系统进行项目立项申请，按照项目制方式进行管理，未来希望按项目维度进行核算
预算控制：通过推广费一级科目+部门进行费用控制，将规划在MPM系统中项目预算金额与实际项目金额的管控。未来希望增加项目核算维度，不改变现有财资相关系统中的预算控制方式
费用承担主体：各BU/BG
非全球市场中心统管的推广费：
OBG在纳入MPM系统管理前，希望按项目维度核算
*OBG推广费未来会逐步纳入MPM系统进行管理
其他产业暂无按项目维度核算、分析的诉求
预算控制：通过推广费一级科目+部门进行费用控制，维持现状
费用承担主体：各BU/BG

## Slide 4: 推广费 – 长期核算方案：将推广费纳入PTP流程，与营销活动流程、各系统建设一起，共同实现推广费的闭环管理及内控风险管控
不适用PTP流程，仍需沿用现有报销流程的场景：
①根据集团招投标制度要求，金额未达到一定标准（如：2万），无需进行招投标且由个人垫付后报销的费用；
②线上店铺类推广费，如发放京东平台优惠券，无合同，采取预充值后报销的方式，对账、结算均在对方系统；
采购到付款
财务流
现状VS变革点
需求管理环节：依据营销采购计划管理采购需求
采购寻源与采购订单环节：依据营销采购申请进行合同匹配、寻源报价，生成营销采购订单（小额、零星采购可不走该环节，适用简化流程）
商品接收/服务确认环节：根据物料签收/服务服务确认状态关闭物流采购订单（PO）行，并触发推广费核算
对账开票环节：供应商在SRM系统中勾选推广费明细进行对账、结算
业财一体化的财务处理，无缝的集成在业务流程之中
物料签收
/服务确认
付款核销
推广费核算
清账
应付账款
三单匹配
创建营销
采购PO
付款
物料签收
（TCL/客户签收）
供应商开票
冲应付暂估
项目负责人
营销采购岗
项目负责人
项目负责人供应商
应付岗
资金岗
营销
采购计划
创建采购
申请PR
推广费测算
应付暂估
采购寻源与采购订单
商品接收
/服务确认
发票校验
对账开票
付款
需求管理
1
2
3
4
①流程owner：缺乏实业层面统一行管部门推动推广费PTP流程管理
②计提：项目立项后即计提费用，未在物料签收/服务确认环节确认费用
③对账结算：依据供应商提供的发票、数据进行对账结算，数据准确性无法验证，且无法对差异进行过程管控
现状
变革点
1
2
3
4
方案包17
结算单对账
营销活动相关
营销立项
一次核算到项目、产品、渠道、区域（视管理需求）
询报价
流程owner：实业层面明确推广费推动PTP的行管部门
服务确认
（按月确认）
预算控制方式
在营销立项时点进行推广费预算余额的校验与占用
预算执行与控制应贯穿项目过程至最终付款环节
供应商确认
合同管理
匹配框架
合同
年框合同
比价
Notes: 线上店铺类推广费：
如京东平台店铺推广费，发放优惠券，投向固定，先充值，后报销
无需进行寻源报价、无需签合同
对账、开票在对方系统
不适用PTP流程

## Slide 5: 推广费-长期系统方案：及时自动核算多维度推广费核算
费用中心
推广费系统
结算平台
SAP ERP
SRM
供应商管理
供应商准入
供应商主数据
寻源协同
询报价管理
竞价管理
合同
管理
订单
履行
财务
协同
结算单对账
发票上传/审核
年框合同
采购合同
采购订单
服务确认
绩效考核
现状/提升方向
系统现状：
1. 推广费计提：在FSSC系统中通过费用申请单计提推广费，下月全部手工冲销；
2. 推广费报销：在FSSC系统中通过费用报销单进行费用报销，无过程管控。
提升方向：
PBF系统：推广费预算下达至MPM；
MPM系统：定位MPM系统为推广费项目管理系统，承接PBF下达的推广费预算，搭建项目预算管理、预算拆解、预算调整等功能；
SRM系统：接收MPM系统项目预算，发起采购申请，搭建推广业务供应商、寻源报价、采购合同、订单履行、对账等功能；
SAP系统：承接各系统业务执行结果，实现多维度推广费核算；
结算平台：搭建结算平台，对接ERP系统中推广费费用明细清单及应付账款余额，推送SRM系统进行供应商对账；
费用中心：建设推广费各视角费用分析查询功能；
推广费系统：建议未来由MPM与SRM系统承接目前推广费系统对应功能(需与CBG IT架构拉通)。
推广费长期方案
招投标管理
MDM
供应商主数据
服务主数据
银行账户主数据
渠道主数据
区域主数据
MPM
结项复盘
项目预算
附件管理
立项管理
方案包17
FSSC
提出付款申请
通知银行付款
（银企直连）
银行付款确认
（银企直连）
  服务主数据
  采购申请
  服务确认
  应付账款
  采购订单
  发票校验
项目主数据
PBF
预算编制
采购订单
  往来清账
供应商接单
  项目主数据
费用明细
验收管理
应付账款余额
预算下达
资金管理平台
资金支付
回单确认
立项申请
项目派单
费用申请
费用报销
预算拆解
费用申请
费用报销
项目考核
任务管理
流程审批
费用管理
指标管理
项目费用查询
项目预算查询
科目费用查询
动因费用查询
预实分析
1
3
4
2
5
6
7

## Slide 6: 推广费-长期系统方案
FSSC
SAP
BPC系统：推广费预算编制并下达至费用中心
费用中心：统一预算管理平台与业务系统对接方式，业务系统在立项、执行等环境调用预算额度形成预占、实占，并回传各环节单据信息，实施监控预算执行情况
MPM系统：定位MPM系统为集团推广费项目管理系统，通过费用中心承接推广费项目预算，对项目进行全生命周期管理
SRM系统：接收MPM系统项目立项信息，发起采购申请，搭建推广业务供应商、寻源报价、采购合同、订单履行、对账等功能；
SAP系统：承接各系统业务执行结果，实现多维度推广费核算；
FSSC系统：对于小额零星与不适用PTP流程的采购直接发起报销
推广费系统：从功能上来说与MPM定位重叠，建议未来由MPM与SRM系统承接目前推广费系统对应功能(需与CBG架构拉通)。
场景1 ：经过MPM立项的推广费项目，适用PTP流程
E.g.通用类物料采购、服务类采购；
场景2：经过MPM立项的推广费项目，不适用PTP流程（费用报销模式）
根据集团招投标制度要求，金额未达到一定标准（如：2万），无需进行招投标且由个人垫付后报销的费用
场景3：经过MPM立项的推广费项目，不适用PTP流程（预付款模式）
线上店铺类推广费，如发放京东平台优惠券，无合同，采取预充值后报销的方式，对账、结算均在对方系统；
推广费长期系统方案
预算编制
预算控制
业务立项
预算下达
下达额度查询
滚动预测
SRM
银企付款
预算占用
付款计划
采购申请
采购订单
业务执行
年度预算编制
预算调整
可用预算查询
预算颗粒度拆分
预算控制策略
项目立项
项目结项
BPC
1
预算调用接口
  费用计提
  应付账款
立项信息
预算冻结
FSSC
费用申请
费用报销
银企付款
预算占用
FSSC
预付申请
银企付款
发票报销
预算占用
预算释放
预算外事项调整
费用中心
2
MPM
3
4
场景1
场景2
场景3
5
6

## Slide 7: 推广费 – 系统现状
方案包17
全球市场中心统管
非全球市场中心统管
以财务规定的报销材料及结项管理阶段相关材料为报销附件，由业务方通过绑定该项目实现完成费用报销申请；
预算导入
事项申请
结项管理
报销申请
根据已经通过批准的编制预算，由业务方填至PBF系统，再由PBF打包预算导入FSSC系统；
费用核算
由业务方通过填写提报FSSC事项申请单，预提当前项目预算；
在当前项目完成所有阶段任务并提交审核相关材料（结项报告、供应商合同等）；
根据财务规定的核算口径进行推广费费用核算，并沉淀数据至SAP系统。
项目管理
提报
费用报销
费用核算
提报
事项申请
MPM
FSSC
通过关联事项申请单进行费用报销
X
费用报销单未承接MPM系统推广项目
CBG
推广费系统
OA系统
SAP
FSSC
SAP
OA系统
FSSC
SAP
FSSC&
Concur
OA系统
FSSC
SAP
CBG
CBG/BU
OBG/NABG

## Slide 8: 推广费 ：短期针对全球市场中心统管的项目需核算到WBS
FSSC
MPM（营销项目管理系统）
推广项目管理
费用计提/报销
财务核算
全球推广MPM（营销项目管理系统）的应用
推广费短期方案
短期改造点
SAP
项目主数据
  项目（WBS）
  动因
  品类
  渠道
  区域
辅助核算维度
全球市场中心统管
非全球市场中心统管
推广费
业务系统
共享系统
SAP系统
  项目
  动因
  品类
  渠道
  区域
费用申请单
WBS元素
费用计提
冲销计提
实际费用入账
费用报销单
辅助维度
1
将项目主数据同步至SAP
3
费用自动入账
实施范围：针对在MPM立项的推广费业务，包括CBG、OBG；在OA立项通过推广费系统申报的推广费暂不做改造。
OBG未使用MPM系统的项目：在FSSC创建WBS推广项目，同时项目数据同步至SAP，使得在共享报账提单的时候能够直接使用到此项目；对于品类字段，使用共享单据专用的品类字段进行承接。
其他产业短期内保留现有系统功能，不进行系统改造。
1
2
同步推广项目主数据
将MPM系统的项目主数据同步到SAP，并在SAP系统创建WBS元素承接项目主数据，同时将SAP系统WBS元素推送到FSSC
集成多维度费用计提及费用报销
将FSSC系统的推广费单据同步到SAP系统并生成凭证，同步辅助核算到辅助核算项目（WBS）、品类、渠道、区域、动因
2
3
FSSC多维度费用申请/报销
在FSSC系统提报费用申请单、费用报销单等单据时，需强制指定项目、品类、渠道、区域、动因必输
对于全球市场中心统管的项目，自动扩充至全量法人公司
长期方案
8
方案包17
1
将项目主数
据同步至FSSC
….其他推广费单据

## Slide 9: 业务单据关联解决方案
2
近期方案详解
近期方案说明
  方案详解
SAP ERP改造需求
  配置清单
  开发清单
外围系统改造需求
1
方案概述
现状VS价值
建议方案
问题总结
3
实施计划
方案实施计划
系统切换方案
目录

## Slide 10: 推广费-短期系统流程
100
项目主数据维护、审批、发布
项目立项与发布
210
会计凭证生成
MPM
FSSC
SAP
项目主数据集成（字段：项目编码、描述、项目状态（新接口）
FSSC
项目主数据集成(现有接口)
凭证集成（字段：品类、辅助核算项目、渠道、区域、动因）
110
集成项目主数据（WBS元素）
120
集成项目主数据（WBS元素）
200
填写费用申请/报销等单据
方案包17
FSSC
SAP系统
第三方系统
流程说明：
100/110…：此处数字为流程序号，代表流程先后

## Slide 11: 主数据相关改造需求 - ① 项目主数据MPM系统与SAP系统接口
方案包17
MPM
项目主数据
SAP
WBS
元素
SAP字段 | 系统逻辑
WBS编码 | MPM系统传输的项目编码
描述 | MPM系统传输的项目描述
项目类型 | MPM传输过来的项目类型默认为TG（推广项目）
创建日期 | WBS创建日期
公司代码 | 公司代码为空
状态 | REL
示例
示例
功能：MPM项目经OA审核通过后，将项目传输到SAP系统创建WBS元素
源系统：MPM系统
目标系统：SAP ERP系统
传输方式：MPM的项目经OA审核通过后，项目状态为审核通过，则触发接口将项目主数据传输到SAP系统，创建WBS元素
数据范围：MPM中项目状态为审核完成的项目
传输内容：项目编码、项目描述、项目状态

## Slide 12: FSSC系统改造需求 - ② 单据自动控制辅助核算项目、品类、渠道、区域字段与SAP入账规则
方案包17
凭证接口
3
推广费集成SAP入账时，需集成WBS元素、品类、渠道、区域、动因等辅助核算信息
WBS
4
SAP系统使用WBS元素承接推广费科目辅助核算项目
1
CBG推广费系统推送的单据，保持现状
手工提报的推广费单据，则FSSC的项目默认为无，“辅助核算项目”字段必输（不受预算管控）
序号 | 单据名
1 | 日常费用事项申请单
2 | 促销活动事项申请单
3 | 门头展台事项申请单
4 | 终端建设/助销物料事项申请单
5 | 媒体广告事项申请单
6 | 日常费用报销单（有申请）
7 | 预提费用报账单
8 | 预提费用报账单（自动生成）
9 | 待摊费用报账单
10 | 总账跨法人申请单
11 | 总账报账单
12 | 供应商预付款单（有申请）
13 | 员工借款单
FSSC系统涉及推广费单据清单
来源为CBG推广费系统的单据，FSSC打上系统来源标识，字段校验保持现状
手工提报单据根据推广费用明细校验“品类”、“渠道”、“区域”、 “动因”字段必输（可输入不区分），涉及单据详见推广FSSC单据清单
2

## Slide 13: SAP系统改造需求 - ③主数据配置
方案包17
序号 | 对象分类 | 配置对象 | 事务 代码 | 配置菜单路径 | 跨Client配置 | 配置值
1 | SAP-PS | 定义WBS元素项目类型 | OPSO | IMG>>项目系统>结构>实施结构>工作分解结构（WBS）>创建WBS元素项目类型 | N | 详见WBS元素项目类型清单
2 | SAP-PS | 定义项目参数文件 | OPSA | IMG>>项目系统>结构>实施结构>工作分解结构（WBS）>创建项目参数文件 | N | 详见项目参数文件配置说明
WBS元素项目类型清单
项目参数文件配置说明
“项目类型”为TG
其他参考标准参数文件“0000001（标准项目概况）”进行配置
定义推广费项目类型ID为TG，描述为推广项目
1
2

## Slide 14: SAP改造需求 - ④科目字段状态控制
序号 | 对象分类 | 配置对象 | 事务 代码 | 配置菜单路径 | 跨Client配置 | 配置值
1 | 科目字段状态组 | 定义科目字段状态 | OBC4 | IMG>>财务会计（新）>财务会计全局设置（新）>分类账>字段>定义字段状态变式 | Y | 增加字段状态组（成本中心+内部订单+WBS可选）并分配给对应公司代码的字段状态变式中
2 | 科目主数据 | 科目字段状态组 | FS00 | 会计核算>财务会计>总账>主记录>总账科目>单个处理>集中 | N | 更改推广费科目对应的字段状态组
方案包17

## Slide 15: SAP 改造需求-⑤开发清单
需求编号 | 模块 | 开发需求名称 | 开发需求描述 | 新增/修改 | 参照开发对象 | 开发类型 | 外围系统
1 | FI | FSSC推送SAP生成凭证接口增加WBS辅助核算 | 推广费相关FSSC系统推送SAP生成凭证时，辅助核算到辅助核算项目、品类、渠道、区域 | 修改 | ZFSSC_DOC_CREATE | 接口(Inbound) | FSSC
2 | PS | SAP系统接收MPM系统项目主数据接口(MPM->SAP) | 从MPM系统接收项目主数据，对接字段要求：WBS项目编码（必输）、项目描述(必输)、状态（审核通过/锁定/删除) | 新增 | ZFSSC_WBS_CREATE | 接口(Inbound) | MPM
方案包17

## Slide 16: ⑥外围系统改造需求
需求编号 | 系统 | 开发需求名称 | 开发需求描述 | 新增/修改 | 参照开发对象 | 开发类型 | 集成系统
1 | MPM | MPM系统推送项目主数据至SAP系统接口(MPM->SAP) | MPM系统推送项目主数据，对接字段要求：WBS项目编码（必输）、项目描述(必输)、状态（审核通过/锁定/删除) | 新增 | 无 | 接口 | SAP
2 | FSSC | 推广费系统推送的单据打标并保持现状 | 来源为推广费系统的单据，FSSC打上系统来源标识，字段校验保持现状 | 新增 | 无 | 功能 | 
3 | FSSC | 手工填报单据增加项目、品类等辅助字段 | 推广费相关单据增加辅助核算项目、品类、渠道、区域、动因字段，且必输（无法区分的场景可选不区分） | 修改 | 无 | 功能 | 
4 | FSSC | FSSC推送SAP生成凭证接口增加WBS辅助核算 | 推广费相关FSSC系统推送SAP生成凭证时，辅助核算到WBS、品类 | 修改 | 无 | 接口 | SAP
5 | FSSC | 法人公司对推广费项目的扩展 | 对于从SAP推送过来的推广费项目，扩展到全量公司 | 修改 | 无 | 接口 | SAP
方案包17

## Slide 17: 业务单据关联解决方案
2
近期方案详解
近期方案说明
  方案详解
SAP ERP改造需求
  配置清单
  开发清单
外围系统改造需求
1
方案概述
现状VS价值
建议方案
问题总结
3
实施计划
方案实施计划
系统切换方案
目录

## Slide 18: 方案实施计划
实施计划
 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月
详细方案设计 |  |  |  |  |  | 
需求讨论 |  |  |  |  |  | 
方案设计 |  |  |  |  |  | 
外围系统改造方案 |  |  |  |  |  | 
详细设计报告 |  |  |  |  |  | 
系统实现 |  |  |  |  |  | 
功能开发 |  |  |  |  |  | 
单元测试 |  |  |  |  |  | 
集成测试 |  |  |  |  |  | 
用户接收测试 |  |  |  |  |  | 
上线切换 |  |  |  |  |  | 
数据转换 |  |  |  |  |  | 
系统切换 |  |  |  |  |  | 
Key Milestone |  |  |  |  |  | 
2023/04/21
2023/08/31
2023/06/30

## Slide 19: 详细方案设计计划
实施计划
序号 | 工作项 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 备注
1 | 需求讨论 |  | 2023/3/7 | 2023/3/15 | 
2 | 方案设计 |  | 2023/3/15 | 2023/3/31 | 
3 | 外围系统改造方案 |  | 2023/4/3 | 2023/4/14 | 
4 | 详细设计报告 |  | 2023/4/17 | 2023/4/21 | 
5 | SAP功能说明书编写 |  | 2023/4/24 | 2023/5/6 | 
6 | 外围系统功能设计说明书 |  | 2023/4/24 | 2023/5/6 | 

## Slide 20: 系统切换方案
实施计划
序号 | 工作事项 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 涉及范围 | 切换方式 | 备注
1 | SAP、MPM、FSSC均将推广费相关开发功能传输至PRD环境 |  | 2023.8.7 | 2023.8.10 | ALL | TR传输 | 
2 | SAP系统接入MPM系统满足条件的推广项目 |  | 2023.8.10 | 2023.8.10 | ALL |  | 
3 | 线下梳理各推广项目预算 |  | 2023.8.18 | 2023.8.23 | ALL | 线下预算表 | 
4 | SAP系统将推广项目推送到FSSC系统 |  | 2023.8.23 | 2023.8.23 | ALL |  | 
5 | FSSC系统调整各推广项目预算 |  | 2023.8.24 | 2023.8.25 | ALL | 导入表 | 

## Slide 22: 系统改造需求 - ③ FSSC项目预算拆解和调整
方案包17
在FSSC中拆解推广费预算时，针对采用MPM管理的推广项目，需使用预算调整单将预算拆分到MPM系统管理的推广费项目中，针对未采用MPM管理的那部分业务，仍保持现有模式。

## Slide 23: 推广费 –短期核算方案：全球市场中心统管的推广费，按项目核算
方案包17
推广费
CBG
BU
OBG
NABG
非全球市场中心统管的推广费：
目前暂无按项目维度核算、分析的诉求，建议核算层面保持现状，后续待纳入全球市场中心统管后，即可按照项目制方式进行管理、核算、分析
2
全球市场中心统管的推广费：
核算时增加“辅助核算项目”维度，一次核算到项目、产品
以MPM系统立项时创建的项目信息作为信息来源
1
现状
业务建议方案
全球市场中心统管
1
非全球市场中心统管
2
由全球市场中心统管的推广费：
在MPM系统进行项目立项申请，按照项目制方式进行管理，未来希望按项目维度进行核算
费用承担主体为各BU/BG
非全球市场中心统管的推广费：
在OA系统进行项目立项申请，前端业务暂无按项目维度核算、分析的诉求

## Slide 24: 推广费 –短期核算方案：全球市场中心统管的推广费，按项目核算
方案包9
推广费
CBG
BU
OBG
NABG
非全球市场中心统管的推广费：
目前暂无按项目维度核算、分析的诉求，核算层面保持现状，后续待纳入全球市场中心统管后，即可按照项目制方式进行管理、核算、分析
2
全球市场中心统管的推广费：
核算时增加“项目”维度，一次核算到项目、产品、渠道、区域（视管理需求）
*预算控制方式保持现状不变
1
现状
业务建议方案
全球市场中心统管
1
非全球市场中心统管
2
由全球市场中心统管的推广费：
在MPM系统进行项目立项申请，按照项目制方式进行管理，未来希望按项目维度进行核算
预算控制：通过推广费一级科目+部门进行费用控制，未来增加项目核算维度，不改变现有预算控制方式，不按项目控预算
费用承担主体：各BU/BG
非全球市场中心统管的推广费：
在OA系统进行项目立项申请，前端业务暂无按项目维度核算、分析的诉求
预算控制：通过推广费一级科目+部门进行费用控制，维持现状
费用承担主体：各BU/BG

## Slide 25: 推广费-长期系统方案：搭建PTP系统流程，实现及时自动核算多维度推广费核算及分摊
SAP ERP
SRM
供应商管理
供应商准入
供应商主数据
寻源协同
询报价管理
竞价管理
合同管理
订单履行
财务协同
结算单对账
发票上传/审核
年框合同
采购合同
采购订单
服务确认
绩效考核
现状/提升方向
系统现状：
1. 推广费计提：在FSSC系统中通过费用申请单计提推广费，下月全部手工冲销；
2. 推广费报销：在FSSC系统中通过费用报销单进行费用报销，无过程管控。
提升方向：
搭建SRM系统管理推广业务供应商、寻源报价、采购合同、对账等功能；
完善MPM系统中费用管理功能，未来均与SRM系统和SAP系统联动，采用PTP流程管理推广费，不在手工计提推广费；
搭建SAP系统推广费PTP流程；
推广费长期方案
招投标管理
MDM
供应商主数据
产品主数据
银行账户主数据
渠道主数据
区域主数据
OA
立项审批
MPM
项目结项
项目立项
项目计划
费用管理
待建设对推广费的采购支持
功能逐步建设中
方案包17
FSSC
提出付款申请
通知银行付款
（银企直连）
银行付款确认
（银企直连）
资金管理平台
资金支付
回单确认
1
2
  服务主数据
  采购申请
  服务确认
  往来管理
  采购订单
  发票校验
待建设PTP对推广费的支持
3
项目主数据
PBF
推广费预算

## Slide 26: 推广费-长期系统方案：对大额推广费立项项目搭建PTP系统流程，实现及时自动核算多维度推广费核算及分摊；
SAP ERP
SRM
供应商管理
供应商准入
供应商主数据
寻源协同
询报价管理
竞价管理
合同管理
订单履行
财务协同
结算单对账
发票上传/审核
年框合同
采购合同
采购订单
服务确认
绩效考核
现状/提升方向
系统现状：
1. 推广费计提：在FSSC系统中通过费用申请单计提推广费，下月全部手工冲销；
2. 推广费报销：在FSSC系统中通过费用报销单进行费用报销，无过程管控。
提升方向：
搭建SRM系统管理推广业务供应商、寻源报价、采购合同、对账等功能；
完善MPM系统中项目管理功能，未来均与SRM系统和SAP系统联动，采用PTP流程管理推广费，不在手工计提推广费；检查项目预算状况；
搭建SAP系统推广费PTP流程；
大额推广费PTP长期方案
招投标管理
MDM
供应商主数据
产品主数据
银行账户主数据
渠道主数据
区域主数据
OA
立项审批
MPM
项目结项
项目立项
项目计划
项目管理
待建设对推广费的采购支持
功能逐步建设中
方案包17
FSSC
提出付款申请
通知银行付款
（银企直连）
银行付款确认
（银企直连）
资金管理平台
资金支付
回单确认
1
2
  服务主数据
  采购申请
  服务确认
  往来管理
  采购订单
  发票校验
待建设PTP对推广费的支持
3
项目主数据
PBF
推广费预算

## Slide 27: 推广费-长期系统方案：对零星推广费采购通过推广费系统与共享报账模式进行管理
SAP
推广费系统
供应商管理
供应商准入
供应商主数据
寻源协同
询报价管理
竞价管理
合同管理
订单履行
财务协同
结算单对账
发票上传/审核
年框合同
采购合同
采购订单
服务确认
绩效考核
现状/提升方向
系统现状：
1. 推广费计提：在FSSC系统中通过费用申请单计提推广费，下月全部手工冲销；
2. 推广费报销：在FSSC系统中通过费用报销单进行费用报销，无过程管控。
3. 项目管理：未有对推广费零星采购进行项目管理的需求
提升方向：
建立MPM系统对零星采购项目立项的管理；
完善推广费系统中项目管理能力，使用FSSC现接口进行手工申请和报账
推广费零星采购长期方案
招投标管理
MDM
供应商主数据
产品主数据
银行账户主数据
渠道主数据
区域主数据
OA
立项审批
MPM
项目结项
项目立项
项目计划
费用管理
方案包17
FSSC
费用申请
费用报销
预算管控
资金管理平台
资金支付
回单确认
1
  计提记账
待建设对零星采购推广费的立项支持
项目主数据
PBF
推广费预算
付款提报
  计提冲销
  实际费用
  过账
  应付付款
2
待建设对零星采购推广费的项目管理能力
1
2

## Slide 28: 推广费-长期系统方案：搭建PTP系统流程，实现及时自动核算多维度推广费核算及分摊
SAP ERP
SRM
供应商管理
供应商准入
供应商主数据
寻源协同
询报价管理
竞价管理
合同管理
订单履行
财务协同
结算单对账
发票上传/审核
年框合同
采购合同
采购订单
服务确认
绩效考核
现状/提升方向
系统现状：
1. 推广费计提：在FSSC系统中通过费用申请单计提推广费，下月全部手工冲销；
2. 推广费报销：在FSSC系统中通过费用报销单进行费用报销，无过程管控。
提升方向：
MPM系统：定位MPM系统为所有推广费项目立项源头，且其中针对大额推广费，建设过程管理模块，按PTP模式管理；
SRM系统：接收MPM中大额推广费项目，并搭建推广业务供应商、寻源报价、采购合同、对账等功能；
SAP系统：搭建完整PTP流程；
推广费系统：定位管理小额报销推广费业务，与FSSC直接对接对应单据；
推广费长期方案
招投标管理
MDM
供应商主数据
产品主数据
银行账户主数据
渠道主数据
区域主数据
OA
立项审批
MPM
结项管理
项目预算
立项管理
方案包17
FSSC
提出付款申请
通知银行付款
（银企直连）
银行付款确认
（银企直连）
资金管理平台
资金支付
回单确认
  服务主数据
  采购申请
  服务确认
  往来管理
  采购订单
  发票校验
项目主数据
PBF
推广费预算
推广费系统
采购订单
  费用计提
  费用核销
供应商接单
验收管理

## Slide 29: 推广费-长期系统方案：搭建PTP系统流程，实现及时自动核算多维度推广费核算
结算平台
SAP ERP
SRM
供应商管理
供应商准入
供应商主数据
寻源协同
询报价管理
竞价管理
合同管理
订单履行
财务协同
结算单对账
发票上传/审核
年框合同
采购合同
采购订单
服务确认
绩效考核
现状/提升方向
系统现状：
1. 推广费计提：在FSSC系统中通过费用申请单计提推广费，下月全部手工冲销；
2. 推广费报销：在FSSC系统中通过费用报销单进行费用报销，无过程管控。
提升方向：
MPM系统：定位MPM系统为推广费项目管理系统，构建推广费项目“过程管理”模块，管理项目状态及各阶段项目发生的业务，如采购申请等；
SRM系统：接收ERP系统中推广费项目采购申请，搭建推广业务供应商、寻源报价、采购合同、对账等功能；
SAP系统：搭建完整推广费PTP流程；
结算平台：搭建结算平台，对接ERP系统中推广费费用明细清单及应付账款余额，推送SRM系统进行供应商对账；
推广费系统：建议未来由SRM系统承接推广费系统对应功能。
推广费长期方案
招投标管理
MDM
供应商主数据
服务主数据
银行账户主数据
渠道主数据
区域主数据
OA
立项审批
MPM
结项管理
项目预算
过程管理
立项管理
方案包17
FSSC
提出付款申请
通知银行付款
（银企直连）
银行付款确认
（银企直连）
  服务主数据
  采购申请
  服务确认
  应付账款
  采购订单
  发票校验
项目主数据
PBF
推广费预算编制
推广费系统
采购订单
  往来清账
供应商接单
  项目主数据
费用明细
验收管理
应付账款余额
待建设对推广费
的采购支持
功能逐步
建设中
1
2
待建设ERP对推广费多维度核算的支持
3
待建设
和SRM、ERP联动的结算平台
4
预算下达
资金管理平台
资金支付
回单确认
功能
迁移至SRM
5

## Slide 30: 推广费-长期系统方案：搭建PTP系统流程，实现及时自动核算多维度推广费核算
费用中心
推广费系统
结算平台
SAP ERP
SRM
供应商管理
供应商准入
供应商主数据
寻源协同
询报价管理
竞价管理
合同
管理
订单
履行
财务
协同
结算单对账
发票上传/审核
年框合同
采购合同
采购订单
服务确认
绩效考核
现状/提升方向
系统现状：
1. 推广费计提：在FSSC系统中通过费用申请单计提推广费，下月全部手工冲销；
2. 推广费报销：在FSSC系统中通过费用报销单进行费用报销，无过程管控。
提升方向：
MPM系统：定位MPM系统为推广费项目管理系统，构建推广费项目预算管理、预算拆解等功能；
SRM系统：接收MPM系统项目预算，发起采购申请，搭建推广业务供应商、寻源报价、采购合同、订单履行、对账等功能；
SAP系统：承接各系统业务执行结果，实现多维度推广费核算；
结算平台：搭建结算平台，对接ERP系统中推广费费用明细清单及应付账款余额，推送SRM系统进行供应商对账；
费用中心：建设费用中心对推广费的费用分析功能；
推广费系统：建议未来由SRM系统承接推广费系统对应功能。
推广费长期方案
招投标管理
MDM
供应商主数据
服务主数据
银行账户主数据
渠道主数据
区域主数据
MPM
结项复盘
项目预算
附件管理
立项管理
方案包17
FSSC
提出付款申请
通知银行付款
（银企直连）
银行付款确认
（银企直连）
  服务主数据
  采购申请
  服务确认
  应付账款
  采购订单
  发票校验
项目主数据
PBF
预算编制
采购订单
  往来清账
供应商接单
  项目主数据
费用明细
验收管理
应付账款余额
预算下达
资金管理平台
资金支付
回单确认
项目费用查询
项目预算查询
立项申请
项目派单
费用申请
费用报销
预算拆解
费用申请
费用报销
项目考核
任务管理
流程审批
费用管理
指标管理
科目费用查询
动因费用查询
预实分析
待建设对推广费
的采购支持
功能逐步建设中
1
待建设ERP对推广费核算管理的支持
3
待建设和SRM、ERP联动的结算平台
4
功能
迁移至SRM
2
待建设费用中心对推广费费用分析的支持
5
6

## Slide 31: 推广费-长期系统方案：搭建PTP系统流程，实现及时自动核算多维度推广费核算
费用中心
推广费系统
结算平台
SAP ERP
SRM
供应商管理
供应商准入
供应商主数据
寻源协同
询报价管理
竞价管理
合同
管理
订单
履行
财务
协同
结算单对账
发票上传/审核
年框合同
采购合同
采购订单
服务确认
绩效考核
现状/提升方向
系统现状：
1. 推广费计提：在FSSC系统中通过费用申请单计提推广费，下月全部手工冲销；
2. 推广费报销：在FSSC系统中通过费用报销单进行费用报销，无过程管控。
提升方向：
MPM系统：定位MPM系统为推广费项目管理系统，构建推广费项目预算管理、预算拆解等功能；
SRM系统：接收MPM系统项目预算，发起采购申请，搭建推广业务供应商、寻源报价、采购合同、订单履行、对账等功能；
SAP系统：承接各系统业务执行结果，实现多维度推广费核算；
结算平台：搭建结算平台，对接ERP系统中推广费费用明细清单及应付账款余额，推送SRM系统进行供应商对账；
费用中心：建设费用中心对推广费的费用分析功能；
推广费系统：建议未来由SRM系统承接推广费系统对应功能。
推广费长期方案
招投标管理
MDM
供应商主数据
服务主数据
银行账户主数据
渠道主数据
区域主数据
MPM
结项复盘
项目预算
附件管理
立项管理
方案包17
FSSC
提出付款申请
通知银行付款
（银企直连）
银行付款确认
（银企直连）
  服务主数据
  采购申请
  服务确认
  应付账款
  采购订单
  发票校验
项目主数据
PBF
预算编制
采购订单
  往来清账
供应商接单
  项目主数据
费用明细
验收管理
应付账款余额
预算下达
资金管理平台
资金支付
回单确认
项目费用查询
项目预算查询
立项申请
项目派单
费用申请
费用报销
预算拆解
费用申请
费用报销
项目考核
任务管理
流程审批
费用管理
指标管理
科目费用查询
动因费用查询
预实分析
1
3
4
2
5
6

## Slide 32: 推广费-长期系统方案：及时自动核算多维度推广费核算
费用中心
推广费系统
结算平台
SAP ERP
SRM
供应商管理
供应商准入
供应商主数据
寻源协同
询报价管理
竞价管理
合同
管理
订单
履行
财务
协同
结算单对账
发票上传/审核
年框合同
采购合同
采购订单
服务确认
绩效考核
现状/提升方向
系统现状：
1. 推广费计提：在FSSC系统中通过费用申请单计提推广费，下月全部手工冲销；
2. 推广费报销：在FSSC系统中通过费用报销单进行费用报销，无过程管控。
提升方向：
PBF系统：推广费预算下达至MPM；
MPM系统：定位MPM系统为推广费项目管理系统，承接PBF下达的推广费预算，搭建项目预算管理、预算拆解、预算调整等功能；
SRM系统：接收MPM系统项目预算，发起采购申请，搭建推广业务供应商、寻源报价、采购合同、订单履行、对账等功能；
SAP系统：承接各系统业务执行结果，实现多维度推广费核算；
结算平台：搭建结算平台，对接ERP系统中推广费费用明细清单及应付账款余额，推送SRM系统进行供应商对账；
费用中心：建设推广费各视角费用分析查询功能；
推广费系统：建议未来由MPM与SRM系统承接目前推广费系统对应功能(需与CBG IT架构拉通)。
推广费长期方案
招投标管理
MDM
供应商主数据
服务主数据
银行账户主数据
渠道主数据
区域主数据
MPM
结项复盘
项目预算
附件管理
立项管理
方案包17
FSSC
提出付款申请
通知银行付款
（银企直连）
银行付款确认
（银企直连）
  服务主数据
  采购申请
  服务确认
  应付账款
  采购订单
  发票校验
项目主数据
PBF
预算编制
采购订单
  往来清账
供应商接单
  项目主数据
费用明细
验收管理
应付账款余额
预算下达
资金管理平台
资金支付
回单确认
立项申请
项目派单
费用申请
费用报销
预算拆解
费用申请
费用报销
项目考核
任务管理
流程审批
费用管理
指标管理
项目费用查询
项目预算查询
科目费用查询
动因费用查询
预实分析
1
3
4
2
5
6
7

## Slide 33: 推广费-长期系统方案
推广费PTP系统流程
方案包17
不适用PTP流程，仍需沿用现有报销流程的场景：
①根据集团招投标制度要求，金额未达到一定标准（如：2万），无需进行招投标且由个人垫付后报销的费用；
②线上店铺类推广费，如发放京东平台优惠券，无合同，采取预充值后报销的方式，对账、结算均在对方系统；
PBF
部门预算
预算
部门
金额
年度
MPM
项目数据
报销提报
项目
立项部门
项目期间
项目号
项目描述
预算金额
SRM
合同
供应商
采购细目
采购数量
合同金额
合同日期
合同管理
采购管理
采购订单
供应商
采购细目
采购数量
订单金额
订单日期
交货日期
成本中心
采购发票
发票
发票金额
订单号码
发票日期
SAP ERP
  应付账款
  采购订单
FSSC
采购订单
供应商
采购细目
采购数量
合同金额
合同日期
财务凭证
应付金额
供应商
付款条件
付款金额
币种
付款申请
付款指令
供应商
银行代码
银行账户
付款金额
应付条目
预算导入
费用中心
预算分配
项目预算
项目
项目类型
预算金额
预算拆解
触发订单
创建请求
经过MPM立项的推广费项目，适用PTP流程：
①在MPM系统进行项目立项申请，按照项目制方式进行管理，并按项目维度进行核算
资金管理平台
银行付款
对账单
付款银行
账户号码
金额
备注
付款指令
应付账款
付款提报

## Slide 34: 推广费 – 长期核算方案：将推广费纳入PTP流程，与营销活动流程、各系统建设一起，共同实现推广费的闭环管理及内控风险管控
采购到付款
财务流
现状VS变革点
需求管理环节：依据营销采购计划管理采购需求
采购寻源与采购订单环节：依据营销采购申请进行合同匹配、寻源报价，生成营销采购订单（小额、零星采购可不走该环节，适用简化流程）
商品接收/服务确认环节：根据物料签收/服务服务确认状态关闭物流采购订单（PO）行，并触发推广费核算
对账开票环节：供应商在SRM系统中勾选推广费明细进行对账、结算
业财一体化的财务处理，无缝的集成在业务流程之中
物料签收
/服务确认
付款核销
推广费核算
清账
应付账款
三单匹配
创建营销
采购PO
付款
物料签收
（TCL/客户签收）
供应商开票
冲应付暂估
项目负责人
营销采购岗
项目负责人
项目负责人供应商
应付岗
资金岗
营销
采购计划
创建采购
申请PR
推广费测算
应付暂估
采购寻源与采购订单
商品接收
/服务确认
发票校验
对账开票
付款
需求管理
1
2
3
4
①流程owner：缺乏实业层面统一行管部门推动推广费PTP流程管理
②计提：项目立项后即计提费用，未在物料签收/服务确认环节确认费用
③对账结算：依据供应商提供的发票、数据进行对账结算，数据准确性无法验证，且无法对差异进行过程管控
现状
变革点
1
2
3
4
方案包9
结算单对账
营销活动相关
营销立项
一次核算到项目、产品、渠道、区域（视管理需求）
询报价管理
供应商管理
合同管理
流程owner：实业层面明确推广费推动PTP的行管部门
服务确认
（按月确认）
在营销立项时点进行推广费预算余额的校验与占用
预算执行与控制应贯穿项目过程至最终付款环节
适用PTP流程的场景：①询报价采购；②框架合同，如：零星采购，一次招投标确认供应商，后续采购环节在供应商资源池消耗，如：赠品类物料采购、标准件物料采购，无需每次采购均走采购寻源报价环节；
沿用现有报销流程的场景：①根据集团招标制度要求，金额未达到一定标准（如：2万），无需进行招投标的推广费，如：小额费用个人垫付后报销；②线上店铺类推广活动；
CBG电商：
①线上店铺（95%）-如：京东，先充值，在店铺后台，固定投向；
无需进行寻源报价、无需签合同；
对账、开票在对方系统，目前走报销系统；
②服务类采购，如短视频：OA立项->确定供应商->季度结算，聚采系统
内容：一年一次招投标，年框合同，确认费用总包
③零星小额报销

## Slide 35: 推广费-长期系统方案
BPC系统：推广费预算编制并下达至费用中心
费用中心：统一预算管理平台与业务系统对接方式，业务系统在立项、执行等环境调用预算额度形成预占、实占，并回传各环节单据信息，实施监控预算执行情况
MPM系统：定位MPM系统为集团推广费项目管理系统，通过费用中心承接推广费项目预算，对项目进行全生命周期管理
SRM系统：接收MPM系统项目立项信息，发起采购申请，·搭建推广业务供应商、寻源报价、采购合同、订单履行、对账等功能；
SAP系统：承接各系统业务执行结果，实现多维度推广费核算；
FSSC系统：对于小额零星与不适用PTP流程的采购直接发起报销
推广费系统：从功能上来说与MPM定位重叠，建议未来由MPM与SRM系统承接目前推广费系统对应功能(需与CBG架构拉通)。
BPC
业务计划
财务预算
滚动预测
费用中心
预算拆解
预算调整
预算控制
推广费
预算
MPM
预算调用
立项信息回传
项目立项
项目管理
项目结项
SRM
采购申请
采购订单
SAP
  费用计提
  应付账款
FSSC
银行付款
（银企直连）
FSSC
费用申请
费用报销
银行付款
（银企直连）
FSSC
预付申请
银行付款
（银企直连）
到票报销
预算冻结
预算占用
预算占用
预算占用
预算释放
场景1 ：经过MPM立项的推广费项目，适用PTP流程
PTP流程管控的推广费（做重） ：大宗商品采购、服务类采购；
场景2：经过MPM立项的推广费项目，不适用PTP流程
保持现有报销流程的推广费（做轻） ：小额、零星采购；
各产业对小额零星管理，可走报销的标准定义不一致，有待进一步拉通
场景3：经过MPM立项的大包管理推广费项目，不适用PTP流程
线上店铺类推广费，如发放京东平台优惠券，无合同，采取预充值后报销的方式，对账、结算均在对方系统；
付款计划
立项信息
立项信息
立项信息
推广费长期系统方案
场景1
场景2
场景3
费用看板
监控分析

## Slide 36: 推广费-长期系统方案
推广费长期系统流程方案
方案包17
不适用PTP流程，仍需沿用现有报销流程的场景：
①根据集团招投标制度要求，金额未达到一定标准（如：2万），无需进行招投标且由个人垫付后报销的费用；
②线上店铺类推广费，如发放京东平台优惠券，无合同，采取预充值后报销的方式，对账、结算均在对方系统；
FSSC
提出付款申请
通知银行付款
（银企直连）
银行付款确认
（银企直连）
FSSC
费用申请
费用报销
SAP
  预提凭证
  应付账款
凭证报文
付款计划

## Slide 37: 推广费-长期系统方案：及时自动核算多维度推广费核算
PBF
预算编制
预算下达
PTP流程管理项目
直接报销项目
MPM
结项复盘
立项管理
预算拆解
费用管理
SRM
供应商管理
供应商准入
供应商主数据
绩效考核
寻源协同
询报价管理
竞价管理
招投标管理
合同
管理
年框合同
采购合同
财务
协同
结算单对账
发票上传/审核
订单
履行
采购订单
服务确认
FSSC
提出付款申请
通知银行付款
（银企直连）
银行付款确认
（银企直连）
费用申请
费用报销
资金管理平台
资金支付
回单确认
结算平台
费用明细
应付账款余额
SAP ERP
  服务主数据
  采购申请
  服务确认
  应付账款
  采购订单
  发票校验
  往来清账
  项目主数据
经过MPM立项的推广费项目，非小额零星采购适用PTP流程：
①推广费预算下达至MPM
②在MPM系统进行项目立项申请，按照项目制方式进行管理，并按项目维度进行立项承接PBF下达的推广费预算，搭建项目预算管理、预算拆解、预算调整等功能；
③SRM接收MPM系统适用PTP流程的项目预算，发起采购申请，搭建推广业务供应商、寻源报价、采购合同、订单履行、对账等功能；
④SAP系统：承接各系统业务执行结果，实现多维度推广费核算；
⑤结算平台，对接ERP系统中推广费费用明细清单及应付账款余额，推送SRM系统进行供应商对账；
⑥费用中心：建设推广费各视角费用分析查询功能；
⑦推广费系统：由于与MPM、SRM功能重合，建议未来由MPM与SRM系统承接目前推广费系统对应功能(需与CBG IT架构拉通)。
不适用PTP流程，仍需沿用现有报销流程的场景：
①根据集团招投标制度要求，金额未达到一定标准（如：2万），无需进行招投标且由个人垫付后报销的费用；
②线上店铺类推广费，如发放京东平台优惠券，无合同，采取预充值后报销的方式，对账、结算均在对方系统；
费用中心
项目费用查询
项目预算查询
科目费用查询
动因费用查询
预实分析
MPM项目
报销流程
MPM项目
PTP流程
应付账款
直接报销

## Slide 38: 推广费-长期系统方案数据流向
系统数据流向
SRM
供应商管理
供应商准入
供应商主数据
寻源协同
询报价管理
竞价管理
合同
管理
订单
履行
财务
协同
结算单对账
发票上传/审核
年框合同
采购合同
采购订单
服务确认
绩效考核
招投标管理
方案包17
SAP ERP
  服务主数据
  应付暂估
  应付账款
  发票校验
  往来清账
  项目主数据
结算平台
费用明细
应付账款余额
资金管理平台
资金支付
回单确认
MPM
报销申请
项目预算
立项审批
项目管理
小额零星
采购在共享
直接报销
FSSC
提出付款申请
银行付款
（银企直连）
费用申请
费用报销
付款确认
（银企直连）
付款指令
费用明细
结果返回
非小额
零星采购
遵循PTP
流程
供应商费用
明细查询
财务凭证
（渠道、品类、
区域）
付款申请
推广费系统
项目管理
寻源/报价/合同
验收
PBF
部门预算
预算下达
非GMC
统管项目
PBF系统：推广费预算下达至MPM；
MPM系统：定位MPM系统为推广费项目管理系统，承接PBF下达的推广费预算，搭建项目预算管理、预算拆解、预算调整等功能；
SRM系统：接收MPM系统项目预算，发起采购申请，搭建推广业务供应商、寻源报价、采购合同、订单履行、对账等功能；
SAP系统：承接各系统业务执行结果，实现多维度推广费核算；
结算平台：搭建结算平台，对接ERP系统中推广费费用明细清单及应付账款余额，推送SRM系统进行供应商对账；
推广费系统：从功能上来说与MPM定位重叠，建议未来由MPM与SRM系统承接目前推广费系统对应功能(需与CBG IT架构拉通)。

## Slide 39: 推广费-长期系统方案
推广费长期系统流程方案
方案包17
PBF
预算编制
MPM
推广费项目管理
SRM
寻源/报价/合同
费用中心
预算拆解
经过MPM立项的推广费项目，适用PTP流程：
PTP流程管控的推广费（做重） ：大宗商品采购、服务类采购；
订单数据
预算调用
立项数据
项目预算
SAP
  采购订单
部门预算
采购订单
服务确认
发票对账
  应付暂估
验收数据
  应付账款
发票信息
FSSC
提出付款申请
通知银行付款
（银企直连）
银行付款确认
（银企直连）
付款计划
SAP
  预提凭证
  应付账款
凭证报文
立项数据
项目预算
经过MPM立项的推广费项目，不适用PTP流程：
建议保持保持现有报销流程的推广费（做轻） ：小额、零星采购；
不经过MPM立项的推广费项目，不适用PTP流程：
线上店铺类推广费，如发放京东平台优惠券，无合同，采取预充值后报销的方式，对账、结算均在对方系统；
付款计划
FSSC
费用申请
费用报销

## Slide 40: 推广费-长期系统方案
方案包17
BPC
预算编制
PBF系统：推广费预算编制并下达至MPM
费用中心：统一预算管理平台与业务系统对接方式，业务系统在立项、执行等环境调用预算额度形成预占、实占，并回传各环节单据信息，实施监控预算执行情况
MPM系统：定位MPM系统为推广费项目管理系统，承接PBF下达的推广费预算，搭建项目预算管理、预算拆解、预算调整等功能；
SRM系统：接收MPM系统项目预算，发起采购申请，搭建推广业务供应商、寻源报价、采购合同、订单履行、对账等功能；
SAP系统：承接各系统业务执行结果，实现多维度推广费核算；
FSSC系统：对于小额零星与不适用PTP流程的采购直接发起报销
推广费系统：从功能上来说与MPM定位重叠，建议未来由MPM与SRM系统承接目前推广费系统对应功能(需与CBG架构拉通)。
推广费长期系统方案
FSSC
费用中心
预算拆解、
调整、控制
推广费
预算
MPM
推广费
项目立项
预算调用
回传立项信息
立项信息
财务预算
SRM
采购订单
经过MPM立项的推广费项目，适用PTP流程：
PTP流程管控的推广费（做重） ：大宗商品采购、服务类采购；
SAP
  费用计提
  应付账款
服务验收
发票校验
经过MPM立项的推广费项目，不适用PTP流程：
线上店铺类推广费，如发放京东平台优惠券，无合同，采取预充值后报销的方式，对账、结算均在对方系统；
经过MPM立项的推广费项目，不适用PTP流程：
保持现有报销流程的推广费（做轻） ：小额、零星采购；
立项信息
费用申请
费用报销
FSSC
银行付款
（银企直连）
付款计划
银行付款
（银企直连）
FSSC
立项信息
预算调用
费用申请
费用报销
银行付款
（银企直连）
立项信息